## Slide 1
UNIDAD N°5
Análisis y síntesis de la Evaluación último de los componentes del diseño del proyecto.
Diseño y Gestión de Proyectos y Programas en IES
Prof. Claudia Restiffo Grupo Nº 29 U.T.N. Facultad Regional La Rioja

## Slide 2
Todo diseño de proyecto deberá establecer un sistema de evaluación.
La evaluación: es una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la finalidad de emitir juicios valorativos, fundamentados y comunicable. sobre las actividades, resultados e impactos de esos proyectos o programas, y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura.

## Slide 3
Imparcial
Creíble
Útil
Participativo
Retroalimentador
Costo/eficaz
La Perspectiva Perspectivas Prescriptiva

## Slide 4
Tipos de Evaluación
Tipos de evaluación
Según el tipo de diseño del proyecto: Con dispositivo de evaluación – Sin dispositivo de evaluación.
Según el objeto: Evaluación de Productos – Evaluación de Procesos.
Según el momento: Previo – Intermedio - Posterior
. Dado a que todo proceso de evaluación genera costos adicionales de no estar presupuestado con anterioridad, implica una búsqueda de recursos alternativos en plena acción, en donde el gestor se encuentra abocado a las tareas que demanda el proyecto.

## Slide 5
Dispositivos, hit y sistemas
Los dispositivos se utilizan estos instrumentos al momento de ejercer la función de evaluación.
Se encuentran entre estos los formularios para la realización de los exámenes y el método de evaluación-modelos de encuesta-listado de preguntas a desarrollar en las entrevistas y todo otro dispositivo para juzgar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

## Slide 6
Evaluación Viabilidad Global
Un proyecto viable, es factible, es capaz de llevar a cabo sus actividades, logrando sostenibilidad, al menos en un mediano plazo.
Evaluación
Viabilidad Global
Viabilidad técnica
Viabilidad jurídica o legal
Viabilidad política
Viabilidad económica
Viabilidad ambiental
Viabilidad cultural
Viabilidad institucional
La evaluación previa o de la viabilidad nos ofrece descomponiendo el concepto en sus siete indicadores:

## Slide 7
LA EVALUACIÓN INTERMEDIA Y POSTERIOR
LA EVALUACIÓN INTERMEDIA Y POSTERIOR
La evaluación intermedia
La evaluación posterior
Productos, resultados, efectos e impactos
La eficacia
La eficiencia
La efectividad: directa o indirecta.

## Slide 8
Evaluación Proyecto Público
los proyectos de inversión pública están dirigidos a resolver problemas o satisfacer necesidades sociales de las comunidades.
La evaluación de programas y proyectos pasa a jugar un papel fundamental, puesto que permite retroalimentar continuamente las decisiones de política y su ejecución en ese marco de racionalidad del proceso de planificación, en donde la evaluación debe mostrar en qué medida se produce el cambio deseable y debido a qué factores.
Otro es mostrar de qué manera las acciones desplegadas para producir esas transformaciones resultan o no las adecuadas, y qué cambios se aconsejan introducir en la forma de hacer las cosas. De modo que principalmente estamos hablando de evaluación para la acción transformadora.

## Slide 9
Conclusión:
Antes, durante o después: siempre hay que evaluar. -