## Slide 1: Diseño y Gestión de Proyetos y Programas en IES
Prof. Claudia Restiffo Grupo Nº 29 U.T.N. Facultad Regional La Rioja
Síntesis de la Unidad N°7

## Slide 2
Análisis de los procesos de aprobación e implementación y cierre de los proyectos.
La aprobación
Se inicia con el análisis de la fase de aprobación
permite grandes variantes. En algunos casos, es un proceso de resolución simple que lleva unos pocos días de evaluación por parte de la autoridad del organismo o de un ente financiador, mientras que, en otras situaciones, la fase de evaluación es sumamente compleja.
En toda fase de aprobación estarán presentes cuatro grandes opciones:
a) Aprobar el proyecto.
b) Solicitar cambios.
c) Rechazarlo.
d) Demorar el proceso de evaluación.

## Slide 3
El proceso de implementación
La implementación es el conjunto de procesos mediante los cuales las organizaciones operan para producir los bienes y servicios deseados, ejercen control estratégico sobre dichas operaciones y desarrollan o fortalecen capacidades operativas y de control (Cortázar, 2005: 8).
algunos autores centran en la implementación o ejecución la función de la gestión de operaciones, otros, consideran que la implementación también abarca la función del control de gestión; es decir el monitoreo o la supervisión.

## Slide 4
análisis de la gestión de operaciones
Una visión funcional del proceso gerencial
Desarrollo de estrategias Elaboración de visión Planificación de políticas Planificación organizativa y de recursos | Implementación de estrategia Gestión de operaciones Control de gestión | Evaluación Generación y análisis Retro-alimentación estrategia
DESARROLLO DE CAPACIDADES

## Slide 5
Las etapas de inversión y de operación
Etapa de operación se inicia en el momento de comenzar la obra
La etapa de inversión es una etapa preparatoria, en la que se realiza la tramitación legal que requiere la ejecución del proyecto y se llevan adelante las contrataciones y la adquisición de los recursos necesarios a la puesta en marcha de las actividades del proyecto. Cada proyecto será distinto en lo que respecta a su etapa de inversión y de operación
la implementación constituye una fase que cuenta con dos etapas
La etapa de inversión
Etapa de operación

## Slide 6
Primeras acciones preparatorias son:
a) Revisión y actualización del diseño del proyecto
b) Actualización del cronograma de actividades.
c) Verificación de que se dispondrá de los fondos requeridos.
d) Revisión y actualización de las tablas de las tareas programadas.
e) De ser necesario, diseño de la resolución correspondiente para la creación de la unidad organizativa y promoción de su aprobación.
f) Constitución del equipo de gestión del proyecto.
g) Planificación de conseguir las autorizaciones necesarias para ejecutar las actividades del proyecto.
La preparación de la acción y el control previo es clave para comenzar con éxito el proceso de implementación
Durante la etapa de inversión se pondrán en acción los dispositivos de control, de manera de disponer de información respecto del avance de cada una de las tareas de inversión y, de ser necesario, ajustar el plan de acción.

## Slide 7
La etapa de operación comienza cuando la unidad productiva instalada inicia la generación del producto (bien o servicio) para el cumplimiento del objetivo, orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad que constituyó el origen del proyecto (Sanín Ángel, 1988: 6).
La etapa de operación se ponen en acción no solo las actividades del proyecto, también los dispositivos de control establecidos en el diseño original. será importante que, se elabore una estrategia de comunicación que permita a los socios disponer de información actualizada del avance del proyecto. Llegado el momento de los hitos definidos en el cronograma, comenzarán a activarse los dispositivos de evaluación.

## Slide 8
Una perspectiva analítica sobre la implementación
La implementación es el proceso de ensamblar numerosos y diversos elementos del programa que se encuentran en manos de diferentes partes que […] son independientes entre sí, razón por la cual la persuasión y la negociación son el único modo de lograr que cada parte coopere proporcionando los elementos del programa que están bajo su control (Bardach, 1977: 37, citado por Aguilar Villanueva, 1996: 62).

## Slide 9
Interacciones básicas entre los actores que intervienen en un proyecto público
Decisor
Gestor
Operador
usuario
Otros actores
Fuente: elaboración propia, tomando como base Cortázar (2005).

## Slide 10
Los problemas de implementación
Los problemas en el diseño del proyecto, la falta de información, la ambigüedad de los objetivos, el olvido de algún actor clave cuando se realiza el análisis de actores involucrados, las posibles incoherencias, la falta de viabilidad son eminentemente problemas de planificación, por lo que la responsabilidad pasa a ser del proyectista y de la autoridad que lo aprobó.
aparecen en la ejecución, pero que no se pudieron prever en el momento de la planificación.

## Slide 11
El cierre
se explique de qué manera se gestionará la terminación del proyecto.
En términos operativos, sería de esperar que el cierre se desarrolle junto con la presentación del informe final del proyecto y la rendición de cuentas. El cierre implica:
a) la transferencia de los productos finales,
b) la rendición de los recursos asignados,
c) la presentación del informe final.
La fase de cierre no es el día de finalización del proyecto, sino que constituye un período de preparación y anticipación de la finalización.